APQP 项目资料清单
项目名称：
项目编号：
项目组长：
序号
项
目
文件或记录
主导部门
责任人
计划完成日期
备注
0
概念提出/批准：项目开始阶段
市场调查表
营销
0.1
顾客的呼声


市场调研报告
营销
产品建议书
营销
0.2
业务/营销策划
市场营销计划
营销
立项-会议记录①
营销/总
0.3
成立项目组
0.4
建立APQP计划


项目负责人任命书
项目组/总
项目开发时间进度表
项目组长
项目组成员职能分配表
项目组长
1
第一阶段：计划和确定项目
1.1
工作保证计划
第一阶段-工作保证计划   项目组长
1.2
开发目标
产品责任书
技术
1.3
可靠性质量目标 可靠性和质量目标/环保
技术
1.4
初始材料清单
初始材料清单及价格
技术/采购
1.5
初始零件清单
初始零件清单及价格
技术/采购
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


外协件技术协议书
技术/采购
外协件提交批准要求
技术/采购
1.6
外协件试制协议


分承包方企业概况调查
采购
送样通知书
采购
1.7
初始分承包方
早期分承包方名单
技术/采购
1.8
初始过程流程图 初始过程流程图
技术/生产
特殊产品和过程
1.9


特性初始明细表 初始特殊特性明细表
技术/顾客
1.10 产品保证计划
祥见质量策划有效性5.8
项目组
1.11 管理者支持
第一阶段-审核表
项目组/总
2
第二阶段：产品设计和开发
2.1
工作保证计划
第二阶段-工作保证计划   项目组长
2.2
项目培训
项目开发培训方案
人事
样件-CP
项目组
2.3
样件制造


A-8样件-CP检查清单
项目组
QR-00-0

序号
项
目
文件或记录
主导部门
责任人
计划完成日期
备注
2.4
工程图样
顾客样品评审确认
技术
2.5
工程规范
顾客技术协议工程规范
营销/技术
2.6
材料规范
材料标准
营销/技术
2.7
设计信息评审    A-2设计信息检查清单
项目组
设备需求表
技术/生产
工装需求表
技术/生产
2.8


新设备、工装和 设施要求


新增设备工装配置计划
采购
新增设备验收报告
新增工装检验报告
2.9



量具、试验装备 量具试验装备清单
技术/质量
要求
新增量具试验装备计划
采购
新设备、工装和 A-3新设备、工装和试
2.10 试验装置评审

验装置检查清单
项目组
2.11 新产品成本预算 新产品成本预算报告
财务/技术
2.12 项目可行性分析 项目可行性分析报告
技术
2.13 小组可行性承诺 小组可行性承诺
项目组
报价管理表
营销
2.14 合同评审


合同评审记录表
营销
合同评审会议记录
营销
2.15 管理者的支持
第二阶段-审核表
项目组/总
3
第三阶段：过程设计和开发
3.1
工作保证计划
第三阶段-工作保证计划   项目组长
样件-制造计划
生产
3.2
样件生产


样件-过程质量记录
生产/质量
样件-状况确认记录
质量
样件-全尺寸检验报告
质量
3.3
样件测试、检验 样件-性能测试报告
质量
样件-材质检测报告
质量
3.4
样件提交
样品提交顾客认可
营销/技术
3.5
包装标准:顾/供   产品包装标准/规格
营销/技术



QR-00-0

序号
项
目
文件或记录
主导部门
责任人
计划完成日期
备注
3.6


产品/过程质量 体系评审


A-4产品/过程质量检查
清单
项目组
过程流程图
项目组
3.7
过程流程图
3.8
场地平面布置图
3.9
失效模式分析


A-6过程流程图检查单
项目组
场地平面布置图
项目组
A-5场地平面检查清单
项目组
PFMEA
项目组
A-7PFMEA检查清单
项目组
3.10 重要品质特性
控制计划特殊特性
技术
试生产-CP
项目组
3.11 试生产控制计划
3.12 过程指导书
3.13 核对SOP/SIP



A-8试生产-CP检查清单
项目组
制订SOP作业指导书
生产/技术
制订SIP检验指导书
质量
项目组-会议记录②
项目组
根据CP,FMEA等资料
产品试验清单
质量
3.14



制订试验大纲、 产品型式试验规程
质量
检验大纲

产品外观检验规范
质量
产品出厂检验规范
质量
3.15 检测器具清单
测量装置量检具清单
质量
3.16 测量分析计划    MSA计划
技术
3.17 初始能力研计划 Ppk分析计划
质量
3.18 包装规范
包装作业指导书
技术/生产
3.19 管理者支持
第三阶段-审核表
项目组/总
4
第四阶段：产品和过程确认
4.1
工作保证计划
第四阶段-工作保证计划   项目组长
试生产-制造计划
生产
4.2


试生产
试生产产品检验 试生产-过程质量记录
生产/质量
试生产-状况确认记录
质量
4.3
工时测算
工作时间测算表
技术


QR-00-0

序号
项
目
文件或记录
主导部门
责任人
计划完成日期
备注
PPAP-尺寸结果报告
质量
4.4
试生产产品测试 PPAP-材料试验报告
质量
PPAP-性能试验报告
质量
4.5
测量系统评价    R&R、Linearity报告
质量
4.6  Ppk研究            Ppk分析报告
技术
4.7
生产件批准
祥见PPAP职责清单
项目组长
4.8
包装评价
包装评价验证表
项目组
生产-CP
项目组
4.9
生产控制计划


A-8生产-CP检查清单
项目组
4.10 质量策划认定
产品质量策划总结认定
项目组
4.11 管理者支持
第四阶段-审核表
项目组/总
5
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
5.1
工作保证计划
第五阶段-工作保证计划   项目组长
5.2
批量生产
制造过程质量记录
生产/质量
5.3
过程能力分析    Cpk分析报告
生产/质量
5.4
减少变差
持续的循环改进过程
生产
顾客质量反馈单
营销
5.5
顾客满意


顾客满意度调查表
营销
供货质量PPM统计表
质量
5.6
更新PFMEA
动态PFMEA预防措施
生产/技术
顾客访问报告
营销
5.7
交付和服务


年度服务报告
营销
5.8
质量策划有效性 产品品质规划报告书
项目组
5.9
管理者支持
第五阶段-审核表
项目组/总
流   ①  项目组长编制→管理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员;

程   ② 表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组成员).

编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
QR-00-0

市场调查表-营销功能
填表日期
填表部门
填表人
调查项目（请贵公司配合营销员填写，谢谢！）
1.贵公司有无需增加供应商？  □有
□否
2.贵公司所需的原料产品购自
□国内:
□华东
□华南
□华中
□华北
□东北
□西北
□其它
□国外:
□英国
□日本
□德国
□台湾
□美国
□巴西
□其它
4.贵公司去年之全球总营业额为:  □$
□￥
□500 万以下 □501-1000 万 □1001-2000 万 □2001-3000 万 □3000 万以上
5.过去曾听说过本公司产品吗？
□没有
□有
▲使用者是否满意
□是
□否
▲使用者是否有提出改进之处,如:

□颜色  □外表粗糙  □阻燃性  □耐久性  □吸声性  □安全性
6.是否有在寻求新的原料供应商?
□电子  □五金  □机械
□
.
□否    □是
▲何种原料及产品
□板材  □管材  □内饰件  □
.
□橡胶  □塑料  □包装
□ 
.
7.若贵公司在寻求新的原料供应商
▲已有  家被列入考虑范围 
.
▲产品的需求量为每年  
套(pcs)，平均月供货量为 
套(pcs).

希望最早在  
年    月开始供货。
8.目前所使用其它公司产品的评价:

评价
项目
很满意
满意
一般
不满意
很不满意
外
观
颜
色
耐 久 性
吸 声 性
阻 燃 性
目前所使用其它公司产品的价格是否满意?

□是
可否告知价格 
RMB

□否
希望调整价格为 
RMB

对目前所使用其它公司产品的售后服务是否满意?

□满  意
可否简述原因: 
.
□不满意
可否简述原因: 
.
您对产品的意见和建议:

顾客签名/日期:

营销员签名/日期:
QR-01-01

市场调研报告-营销功能
启动
市  场  调  研  报  告
附件：
主机厂
项目编号
车
型
项目名称
调研人
编制日期
项
目 描
述
产
品 功
能
重
要 特
性
特
殊 要
求


成交得失剖析 适销症结所在
功能定位
手段定位
时间定位
广告策 应支持


□  企业宣传
□  同行竞争
□  拓展市场


□  信函传播
□  广告灯箱
□  电子媒体


□  产品开发前
□  产品开发中
□  产品开发后
竞争对手情况分析
产品质量
市场分析概述 数据综合比较
产品开发
制造能力
经营策略
初步结论


□
启动项目
□
关闭项目


项目组长
□
暂时停止
签名日期
□
同意
论结


总经理
□
不同意
签名日期
QR-01-02

APQP 产品建议书
顾客名称：
产品名称：
附件：
企业本部
业务洽谈人
洽 谈 日 期
顾客接口
物资采购部
产品工程部
质量保证部
其他部门
联系人员
联系电话
提供产品功能要求
顾客产品装配要求
功能项目
功能项目说明
装配特性
装配特性说明
质量保证方法
最终检验项目
例行试验项目
提供质量证明□  质量记录
□  质保书
□  均值极差图
□  全尺寸报告
□ 性能报告
□ 材质报告
顾客产品标准
产品包装要求
顾客服务要求
交货运输方式
运输路线：
□  现场服务
□  定期拜访
□  技术支持
□  产品说明书
□  安装辅导
□  早期报警
□  提供配件
□

□ 火车
□ 货车
□ 空运
□ 船运
运输里
程
         KM

首批送样日期
PPAP 提交日期
顾客代表签字日期
签字日期


业务经理 签字日期
QR-01-03

计划周期：
计  划  提  要

市场营销计划-营销功能
市场形势
市
场
产品情况
营
销
竞争形势
现
状
分销情况
宏观环境
商业价值分析
目
标
市场营销策略
战术行动方案
预
算
控
制
编制：
审核：
批准：
QR-02-01

APQP 会议记录
会议名称
 
立项会议
第  一  次会议
会议时间
会议地点
会议主持
会议记录
出席人员
列席人员
召集部门
会议主持报告（会议议程）
①
②内
③
④容
⑤
会
议
决
议
事
项
项
承办单位或


预计完成日
次
决      议      内      容


①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

负责人

期
备注
批示
QR-03-01

APQP 项目负责人任命书
由  / FROM：
营销部[
          ]、技术部[
          ]

致  /      TO：
总经理[
          ]、管理者代表[
           ]

传  / COPY：
项目负责人[
           ]

日期/ DATA：      2001.01.00

项
目
启
动
根据总经理室决定于    年   月    日起启动 

项目。 项 目  编 号：
.
项目负责人：
.
希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作！
总 经 理 签名/日期


管理者代表 签名/日期
根据项目负责人的建议，推荐项目小组成员名单：
部门
推荐名单
部门确认
主管签字
备注
技术部
同意
质保部
同意
生产部
同意
采购部
同意
销售部
同意
财务部
同意
人事部
同意
注：项目小组成员须对顾客资料及有关文件进行保密，不得外传。
项目组长
签名日期
小组成员 签字日期
QR-03-02

APQP 项目开发时间进度表
第   页，共  页
项目编号：
产品名称：
型式规格：
客户名称：
编制日期：
序
开始


完成
所需


计划时间进度及实际进度/月


责任
实际完
完成
号
作业项目内容

日期
日期

天数
一月
二月
三月
四月

单位
成日期

日差
备注
说明：
表示计划进度，
表示实际进度。
制订(项目组长)：
审核(管理者代表)：
批准(总经理)：
QR-04-01

APQP 项目小组成员职责分配表
项目名称
项目编号
注：小组成员除担当各自部门相关职责外，还需担当如下职责：
NO
成员姓名
所属部门
职
务
职
称
项目开发职责说明
备注
1
项目组长
部长
总工程师
负责制订项目开发计划及组织项目展开和协调等工作。
负责开发及生产过程中品质变异之状况处理及相关资料汇
2
生产部
车间主任

总等工作。
3
采购部
部长
负责外购件与进度控制等工作。
负责编制相关检验规程、测试进度状况、测试大纲之制订
4
质保部
部长
工程师
5
技术部
组长
技术员

以及生产过程的品质检验统计与信息反馈等工作。
负责工艺开发、模具开发、配件开发以及相关产品检验标 准之确定等工作。
6
业务部
部长
负责与客户之信息沟通，协调与客户的关系等工作。
7
人事部
部长
负责组织项目开发人员的培训等工作。
8
财务部
部长
负责核算新产品的成本和项目开发成本等工作。
项目组长：
管理者代表：
总经理：
QR-04-02

APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)
第一阶段：计划和项目确定
日期：
年
月
日 产品名称：
NO
工作内容
1
产品责任书
2
可靠性和质量目标
3
初始材料清单及价格
4
初始零件清单及价格
5
外协件技术协议
6
外协件批准要求
7
供方企业概况调查表
8
送样通知书
9
早期分承包方名单
10  初始过程流程图
11  初始特殊特性清单
12  第一阶段-审核表


需要
时间
责任人


开始
计划完成
日期
日期


实际完成 日期
13


14


15


16


17


18


备注
编制：
审核：
批准：


QR-1-01

项目编号：

APQP 产品责任书
项目名称
项目启动日期
项目描述


开发周期
完成日期
主要功能
开发要求
拟采取的控制手段/测试设备
产品 功能 开发 要求
项目
特性名称
特性要求
特性符号
特性来源
安全
1
特性
2
说明
3
4
特殊
5
特性
6
说明
7
8
注：从顾客图纸、特性清单及要求(使用、装配、功能)中识别初始的重要特 性。
项  目              PPM
CPK
废品率%
质量损失率%

质量目标
持续改进
减少变差
逐年降 0.3%

顾客
项目名称
特殊要求说明
特殊
铆接
特殊工序（高度）
要求
包装
顾客的包装（图纸图号：
）
其它 要求 说明
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：


QR-1-02

APQP 可靠性和质量目标及标准分析、环保要求
日期：
年  月  日
产品名称：
项目编号：
试验类别长时间试验
气  候


试验项目名称
试验频次
试验规程
备注
耐臭氧
防  腐
说明
重复
性能鉴定试验
冲击
弯曲
径向
拉伸
说明
寿命 老化试验试验
试验平台
说明
目标项目质量目标
          PPM

控制目标


          PPM
CPK
废品率%
质量损失率%

持续改进
说明
过  程
确  认  项  目
有关规定
确认
环保要求
原 材 料
□有毒 □有害 □危险品
生产过程
□废气 □废水 □噪声
发运产品
□塑料隔板 □木制包装
说明
编制：
审核：
批准：
QR-1-03

第   页,共  页

APQP 初始材料清单及价格表
产品名称：
编制部门：
编制日期：
材料价格 / 元
序号
材料名称
材料牌号或 规格

建议厂商
备注
(或标注现有)
单价
耗用/套
金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

编制：
审核：
批准：
QR-1-04

第   页,共  页

APQP 初始零件清单及价格表
产品名称：
编制部门：
编制日期：
零件价格 / 元
序号
零件名称
零件图号
建议厂商
备注
(或标注现有)
单价
数量/套
金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

编制：
审核：
批准：



QR-1-05

供方名称：

APQP 外协件提交批准要求
产品名称
送样日期
产品标准
送样数量
产品图号
送样地点
相关技术协议
需提交的文件
提交需求
提交日期
提交频次
提交要求
工程更改文件
□需要
□无需
——
如果有
原件
过程流程图
□需要
□无需
首批
原件
过程 FMEA
□需要
□无需
首批
原件
★全尺寸报告
□需要
□无需
首批/每年   PPAPⅢ
★材质报告
□需要
□无需
首批/每年   PPAPⅢ
★性能报告
□需要
□无需
首批/每年   PPAPⅢ
初始过程研究
□需要
□无需
首批
原件
测量系统分析
□需要
□无需
首批
原件
试验室手册
□需要
□无需
首批           QS9000Ⅲ
控制计划
□需要
□无需
首批
原件
零件提交保证书
□需要
□无需
首批           PPAPⅢ
外观批准报告
□需要
□无需
如有/首批   PPAPⅢ
散装材料清单
□需要
□无需
——
如果适用
供方保留
样品产品
□需要
□无需
依送样日期 首次送样
——
标准样品
□需要
□无需
——
——
供方保留
检查辅具清单
□需要
□无需
——
——
供方保留
装配辅具清单
□需要
□无需
——
——
供方保留
需
技术部(代表)
质保部
采购部
方



供
供方代表签字
方
表单流程:  需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。


QR-1-06-01

供方概况登记表-供方评价和选择
中文
公司名称
英文
厂商编号
公司地址
工厂地址
公司电话
工厂电话
传  真 机
传  真  机
接  洽 人
业务：
质量：
会计：
登记日期
资  本  额
资本形态
□公司
□合伙
□独资
□其他
业
别
□制造业
□买卖业
□加工业
□其他
主要产品
作息时间
往来银行
银行：
分行：
帐号：
往来银行
银行：
分行：
帐号：
付款条件
结  帐  日
填  表 人
（厂商）
意见栏


以下由本公司自行填写
质量部
技术部
采购部
总评
□ 不符合要求
□ 符合要求
□ 需改善后再纳入
QR-1-06-02

送样通知书-供方评价和选择
编号：
通知日期
联系电话
供货厂商
传真
联系地址
联系人
送样名称
送样地点
送样要求 技术协议
送样数量
送样日期
样件用途


□尺寸确认 □材质确认 □性能确认 □装配确认
□调试确认 □顾客确认 □其它
联系人
电话
传真


  QR-1-06-03

送样通知书-供方评价和选择
编号：
通知日期
联系电话
供货厂商
传真
联系地址
联系人
送样名称
送样地点
送样要求 技术协议
送样数量
送样日期
样件用途


□尺寸确认 □材质确认 □性能确认 □装配确认
□调试确认 □顾客确认 □其它
联系人
电话
传真


QR-1-06-03

早期供方名单-供方评价和选择
第   页,共  页
日期：

年
月
日 产品名称：

项目编号：
序号
初始供方名称
提供产品名称
工程别
联系人
联系电话
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

编制:
审核:
批准:



QR-1-07

APQP 初始过程流程图
日期：
年  月  日
项目编号：
工序名称：
装步
领
放
检
配骤
料
置
验


作业说明
KPC        KCC

编 制
审 核
批 准


QR-1-08

APQP 初始特殊特性清单 制日期：
年
月
日
项目编号： 产品名称：
序号
特性名称
特性



重要或关键特性操作描述


特性来源
符号
重要或关键产品特性   重要或关键过程特性
1

2

3

4

5

6

7

8

9

备注

初始特殊特性来源于顾客的特殊特性清单、图纸、相关产品标准以及已 经生产的类似产品的特殊特性和经验。
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：


QR-1-09

APQP 初始材料清单
产品名称
产品代号
顾客产品代号
序号
用于零件的名称
材料名称
材料牌号及规格
分供方名称
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

制表/日期
校核/日期
QR-1-10

APQP 初始量具和试验设备清单
序号
名称
型号规格
备注
1
带表卡尺                  0～150mm/0.02
已有
2
需购
3
已有
4
已有
5
已有
6
已有
7
已有
8
已有
9
已有
10
已有
11
已有
12
13
已有
14
已有
15
已有
16
已有
17
已有
QR-1-11

APQP 初始设备、工装清单
序号
名称
型号规格
备注
1
已有
2
已有
3
需购
4
已有
5
已有
6
已有
7
已有
8
已有
9
QR-1-12

APQP 计划和项目确定-第一阶段审核表
项目编号：
审查日期：
第
页
项目描述：
共
页
项目
呈交日期
检查日期
意  见
认可日期
市场调查表
市场调研报告
产品建议书
市场营销计划
立项会议记录①
项目负责人任命书
项目开发时间进度表
项目成员职责分配表
产品责任书
可靠性和质量目标
初始材料清单价格表
初始零件清单价格表
外购/协件技术协议书
外购/协件批准要求
供方企业概况调查表
送样通知书
早期供方名单
初始过程流程图
初始特殊特性清单
产品保证计划
审查
项目
意见
小组


项目组长
批准进行第二阶段(
会签产品设计和开发):  □同意  □暂停  □取消
总经理
批示：
QR-1-13

APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)
第二阶段：产品设计和开发
日期：
年
月
日 产品名称：
NO
工作内容
1
项目开发培训方案
2
样件-CP


3
样件 CP checklist

4
顾客样品评审确认书
5
技术协议工程规范评审
6
材料规范评审
7
设计信息 checklist


8
设备需求表
9
工装需求表
10  新设备工装配置计划
11  设备安装验收移交单
12  工装夹治具验收单
13  量具试验装备要求
14  新增量测设备配置计划
15  新设备工装量仪
checklist

16  新产品成本预算报告
17  项目可行性分析报告
18  小组可行性承诺
19  报价管理表
20  合同评审记录表
21  合同评审会议记录
22  第二阶段-审核表
备注


需要
时间
责任人


开始
计划完成
日期
日期


实际完成 日期
编制：
审核：
批准：



QR-2-01-01

APQP 项目开发培训方案
产品名称：
项目编号：
培训对象
所属部门         APQP
FMEA
PPAP
MSA
SPC              SIP
SOP
CP

总经理
□
技术部
□
□
□
□
□
□
质保部
□
□
□
□
□
□
生产部
□
□
□
□
□
营销部
□
□
采购部
□
□
财务部
□
检验员
□
□
□
□
□
操作工
□
□
培训教材
参考手册
参考手册
参考手册
参考手册
参考手册           SIP
SOP
CP

组织人
人事部
培训课时
4H                2H                2H                4H                4H

授课人
质保部
组长
技术部
授课日期
说
明
编制：
审核：
批准：


QR-2-01-02

                       APQP 样件-控制计划
第 
页，共
页
□样件
□试生产
□生产 控制计划编号

主要联系人/电话
日期（编号）
日期（修订）
零件号/最新更改水平
核心小姐
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
供方代号
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/ 过程 编号


过程名称/

操作描述


生产设备


特 性
编号
产品
过程


特殊
特性
产品/过程
分类
规范/公差


法方
评价/测
样 本
量技术


控制方法


反应计划
容量
频率
参照过程流程图编号
识别流程图中过程制造用机器装置夹具工装


量检具试验装置
来源于图样材料标准制造装配要求
退货
参照用编号图样或工程标准中描述的产和产品特性具1

品特点或性能有因果关系的过程变量

抽样检查
操作名称


2
停线
如流程图和特殊特性清单
3
全检
标识隔离
返工
QR-2-01-03A

APQP -A-8 样件-控制计划检查清单
顾客或厂内零件号
项目编号
问
题
是 否  所要求的意见/措施  负责人  完成日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

项目小组 成员会签



项目
修订日期
组长
第 1 页，共 1 页
QR-2-01-03B

APQP 顾客样品评审确认书
评审日期:


编号: 顾客名称  

样品接收日期: 样品名称   

数 量: 

PCS 样品编号（顾客）
样品编号（本公司）
样品类别：
□开发样件
□标准样件
□其它
□ 外观状况
□ 尺寸
□可制造性
□外观样件
确认项目
□  较差
□  一般
□  完好


□  易于测量
□  不易测量
□  无法测量


□  较难
□  一般
□  容易


□  很难比对
□ 较难比对
□ 易于比对
评审意见


评审
评审结论营销部召集并记录
□
接 收
□
退 回
评审
确认部门会签


营销部
质保部
生产部
其它部门
评审签名
确认日期
工程部确认结果:

公司工程部确认章
部长(签名):

日期:



QR-2-02

APQP -A-2  设计信息检查清单 (新产品开发可行性评估表)
顾客或厂内零件号
项目编号 
.

   A.工程图样：

问
题
是 否 所要求的意见和/或
完成
措施
负责人
日期
1  对于影响配合性、功能性的尺寸是否明确？
为设计功能性量具，是否已明确了足够的控
2  制点和基准平面？
3  公差是否和被接受的制造标准相一致？
使用现有的检测技术、是否有些规定要求不
4  能被评价？
   B.工程性能规范：
是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即
5   生产确认和最终使用？
是否已对在最小和最大规范下生产的零件进
6   行试验？
如反应计划要求，能否在正常计划的生产过
7   程的试验中，对额外的样品进行检验？
8   所有的产品试验是否都将在厂内进行？
9   如不是，是否由批准的分承包方进行？
10  规定的取样容量和/或取样频率是否可行？
11  如要求,对试验装置是否已获得顾客批准？
   C.材料规范：
在已被明确的环境中,规定的材料、热处理
12  和表面处理是否和耐久性要求一致？
13  是否要求材料供方对每一批货提供证明？
是否已明确材料特性所要求的检验？如果
14  是，则：
15  ·特性将在厂内进行检验吗？
16  ·具备试验装置吗？
17  ·为保证结果精确，需要培训吗？
18  将使用外部试验室吗？
19  所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)？
   D.是否已考虑以下材料要求：
20  ·搬运？
21  ·贮存？
22  ·环境？
小组成
项目
员会签
组长


修订日期 
.

第 1 页，共 1 页
QR-2-03

APQP 设备需求表(主要设备盘点清单)
第   页,共  页
项目编号:

产品名称
产品规格
客户别
类
别
生产设备
编制日期
编  制
零件名称
加工工序
设备名称
设备型号
有
无
解决方案
责任人
完成日期
▲设备精度是否满足要求
□是  □否
▲数量是否满足产量要求
□是  □否
说明事项
项目小组 成员会签


项目组 长签名
QR-2-04

APQP 工装需求表(工装盘点清单)
第   页,共  页
项目编号:

产品名称
产品规格
客户别
类
别
工装:模刀夹治具
编制日期
编  制
零件名称
加工工序
工装名称
规 格
有
无
解决方案
责任人
完成日期
▲工装精度是否满足要求
□是  □否
▲数量是否满足产量要求
□是  □否
说明事项
项目小组 成员会签


项目组 长签名
QR-2-05

日期：

APQP 新增设备、工装和模具配置计划
项目名称
项目编号
编  制
类别
序号
设 备 名 称
设备型号
数量
需求日期
预计费用/元
到厂日期
备注
1

2生
3产
4设 备
5

配置
验收
理由
项目


□外观情况  □装箱单核对
□安装情况  □调试情况
□机器能力  □备件工具核对


□技术部
验收
□生产部
部门
□质保部
类别
序号
工装名称
规格
数量
需求日期
预计费用/元
完成日期
备注
1
自制
2
委外
3

4

模具
嗠
5

工刀夹治具
6

7

8

9

10

配置
验收
理由
项目


□外观情况  □工装编号
□工装尺寸  □试做情况
□易损备件


□技术部
验收
□生产部
部门
□质保部
类别
序号
备件名称
规格
数量
需求日期
预计费用/元
完成日期
备注
备品备件
技术部
签名日期
生产部
签名日期


总经理批示
财务部
签名日期
采购部
签名日期



QR-2-06

APQP 设备安装验收移交单
设备名称
型号规格
制造厂家
出厂编号
出厂日期
到厂日期
开箱
文件
前后
资料
检查
清点
名称
型号规格
数量
名称
型号规格
数量
附 件 备 件 工 具 清 点
清点人
主管
安装日期
安装
情况
安装单位
确认
确认部门
验收结论
□合格
□不合格
检验
试车
使用部门
记录
技术部门
注：本表一式六份，以下部门各持一份。
安装部门
使用部门
资料部门
技术部门
财务部门
生产部门
QR-2-07

APQP 工装夹治具验收单
验收日期：  
年
月 
日
工装名称
工装代号
产品名称
制造厂商
到厂日期
价格
合同号
工装夹具设计要求


工装图号
技术部门
序号
尺寸允差
实测
序号
尺寸允差
实测
首
1
7

件
产
2
8

品
主
3
9

要
4
10

尺
寸
5
11

检
查
6
12

其他
检验人员
检测
检验日期
检 验 结 论
检
验
□合格 □不合格
结
质保部
果
生产部
技术部
注:本表一式六份,各持一份。
制造厂家
使用部门
资料部门
工程部
行政部
制造部
QR-2-08

APQP 量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)
第   页,共  页
项目编号 
.

产品名称
产品规格
客户别
类
别
量检具/试验设备
编制日期
编  制
量测装置名称
规格型号
精度要求
有
无
解决方案
责任人
完成日期
▲量仪精度是否满足要求
□是  □否
▲数量是否满足检测需求
□是  □否
说明事项
项目小组 成员会签


项目组 长签名


QR-2-09-01

日期：

APQP 新增量具、试验装备配置计划
项目名称
项目编号
编  制
类别  序号   试验设备名称
设备型号  数量  需求日期   预计费用/元   到厂日期
备注
1

试
2

验
3

设
4

备
5配置理由
验收项目
□外观情况 □装箱单核对
□安装情况 □调试情况
□测量能力 □备件具核对


验收部门
□ 技术部
□ 质保部
□ 生产部
类别  序号
量具名称
规格精度  数量  需求日期   预计费用/元   到厂日期
备注
1

2

量
3

4

具
5

6配置理由
验收项目
□计量标志  □外观情况
□合格证
□入库检定


验收部门
□技术部
□生产部
□质保部
类别  序号
检具名称
规格
数量  需求日期   预计费用/元   完成日期
备注
1
自制
检
2
委外
3

具
说  明

检具需注明自制或委外加工以及检具图号（检定合格后的检具应在非 测量面刻上该检具的产品代号，通用量规除外）。
技术部
签名日期
质保部
签名日期
财务部
签名日期
采购部
签名日期

总经理批示


QR-2-09-02

APQP -A-3  新设备、工装和试验装置检查清单
顾客或厂内零件号
项目编号 
.

问
题
是  否  所要求的意见/措施  负责人 完成日期
工具和装置设计是否已考虑以下方面：
1
。柔性系统，如单元生产？
2
。快速更换工装？
3
。产量波动？
4
。防错？
是否已制定识别以下内容的清单：
5
。新设备？
6
。新工装？
7
。新试验装备？
对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：
8
。新设备？
9
。新工装？
10  。新试验设备？
在工装和/或设备制造厂是否将进行
11  初始能力研究？
是否已确定试验装备的可行性和准
12  确度？
对于准备和工装是否已完成预防性
13  维护计划？
新设备和工装的指导书是否完整并
14  且清晰易懂？
是否具备能在装备供方的设备上进
15  行初始过程能力研究的量具？
是否将在生产工厂进行初始过程能
16  力研究？
是否已识别影响特殊产品特性的过
17  程特性？
在确定接受标准时是否使用了特殊
18  产品特性？
制造设备能否满足预测的生产量要
19  求？
20  是否有足够的试验能力？
小组成
项目
员会签
组长


修订日期 
.

第 1 页，共 1 页
QR-2-10

APQP 新产品成本预估表
修订日期: 
        .
部门:技术/财务部
编制日期: 
        .
产品名称
型号规格
适用车型
色泽形状
加工方式
N
工序名称
人工时间 人工费率 人工成本 机器时间 机器费率 机器成本
小计
O
A
B
A*B         D
E         D*E
A*B+D* E
总计
 
             F
 
            H

项目
材料费
人工费
机器费
模具费
配件费
制造费
制造成本费
税前
7.0
F
H

税后
6.0
F
H

适用配件明细表：
说明
材料名称
用量
价格
1
工时之单位为：点数。
纸箱
2
费率之单位为：￥/点。
PE 袋
3
铝料以：
元/KG 计算（含税）。
隔板
4
模具费以          /套产。
配件名
5


总计
编制:
审核:
批准:
QR-2-11-01

APQP 新产品成本预算报告
产品名称：
产品件号：
序
原
材
料
外购外协件
号
项目
金额
名称
规格
耗量
单价
金额
名称
数量
单价
金额
1
原材料
2
外购外协
3
直接工资
4
制造费用
5
专用费用
6
废品损失
A
制造成本
B
管理费用

合计：
合计：
C
财务费用
费
用
分
配
率
D
销售费用
项
目
费用总额
总工时
分配率
E
工厂成本
直接工资
F
产品利润
制造费用
G
销售额
管理费用
H
增值税
财务费用
I
销售收入
合
计
生
产
工
时
销
售
费
用
主要工序
班产
单件台时
人数
单件工时
项目
金额
包装物
运输费
其
他
合
计
合
计
工模具名称
金额
件/模
使用寿命
每件金额
备注
财务主管
编制人员
计合
QR-2-11-02
客户名称：

APAP 项目可行性分析报告
项目名称
项目编号
分析事项
能力是否满足及可行性分析
技术能力
生产能力
制造成本
开发时间
新增费用
其它事项
报告人
项目小组成员会签
项目组长
签名日期
编制日期
总经理
签名日期
QR-2-12

APQP 小组可行性承诺
顾客：
日期： 零件编号：

零件名称：
可行性的考虑 产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下
问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基 础。对于所有否定答案要识别所关注事项和/或所提出更改，以满足特定要求的 附加附规定。
是
否
问
题
产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性分析？
工程性能规范是否符合书面要求？
产品能按图样规定的公差生产吗？
产品能用符合要求的 Cpk 值生产吗？
有足够的能力生产产品吗？
设计上允许使用有效的材料处理技术吗？
产品是否不发生以下情况下能正常生产：
。生产设备成本的提高？
。工装成本的提高？
。替代的制造方法？
是否对产品要求统计过程控制？
统计过程控制是否最近用在类似的产品上？
如果统计过程控制用在类似的产品上：
。过程是否处于受控和稳定状态中？
。
Cpk 值是否大于 1.33？
结论
可行
产品可按规定不作修改而生产。
可行
建议作出更改（见附件）。
不可行
需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。
认定
小组成员/职务/日期
小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期
小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期
小组成员/职务/日期
QR-2-13

报价管理表-合同评审
□ 内销
□间接外销
□直接外销
编号：
地区别
运费
运输方式
报价日期
客户编号
保险费率
交易方式
付款期限
客户名称
报价汇率
付款方式
银行利率
说明事项
内销：人民币
外销：美金
付款币种
佣金率
产品
加工方式


（1）


（2）


（3）


（4）


（4）÷
编号
产品名称
型式规格
尺寸
颜色

标准售价

实际售价

佣金
售价净额

（2） 报价系数

配件说明
报价说明


业务主办
业务主管
总经理


客户确认


客户代表签名
QR-2-14-01

合同评审记录表-合同评审
□初次评审
□修订(原合同号：
   )
合同号：
客户名称
订货日期
订货数量
交付日期
产品型号数量


□ 常规合同 □ 电话传真
□ 特殊合同 □ 产品建议书


□ 附合同草案共 
页
顾客(潜在)要求

□ 重要合同 □ 新产品成本预算
业务主办
仓
成品库存
库
数量
采
物料采购
购
周期
部
生
生产制造
产
能力
部
技
产品技术
术
要求
部
质
检测质量
保
能力
部
财
产品成本
务
预算
部
营
合同合法
销
完整
部
营
合同评审
销
结果
部



□ 成品无库存需组织生产
□ 有部分库存需追加生产
□ 满足订单要求可以交货
□ 库存不够可以按时采购
□ 库存可以满足生产需求
□ 库存不够无法按时采购
□ 可以组织生产按时交货
□ 现有生产能力无法完成
□ 设备能力不能满足要求
□ 可以不作更改进行生产
□ 能够作出更改进行生产
□ 现状不能满足技术要求
□ 现有检测能力满足要求
□ 现有检测能力不能满足
□ 需要增加相关检测设备
□ 无需增加成本进行生产
□ 成本略微增加进行生产
□ 需要重新预算产品成本
□ 合同内容符合国家法规
□ 合同内容清晰完整明确
□ 合同内容含糊不符要求
□ 可以不作修改签订合同
□ 需要修改以后签订合同
□ 建议联系客户重新商讨


评审签名
日
期
评审签名
日
期
评审签名
日
期
评审签名
日
期
评审签名
日
期
评审签名
日
期
评审签名
日
期
评审签名
日
期
常规合同:仓库→采购部→生产部→营销部(由营销员组织评审直至满足)

特殊合同:仓库→采购部→生产部→技术部→质保部→财务部→营销部(各部会签)

重要合同:仓库、采购部、生产部、技术部、质保部、财务部、营销部(会议评审)

审核：
批准：
QR-2-14-02

合同评审会议记录
会议名称
重要合同评审会议（新产品）
第  一  次会议
会议时间
会议地点
会议主席
会议记录
出席人员
列席人员
召集部门
会议主席报告（会议议程）
①
②内
③
④容
⑤
会
议
决
议
事
项
项
承办单位或 预计完成
次
决      议      内
容


①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

负责人

日期
备注
批示
QR-2-14-03
APQP 第二阶段审核表（产品设计和开发）
项目编号：
审查日期：
第
页
项目描述：
共
页
项
目
呈交日期
检查日期
意  见
认可日期
项目开发培训方案
样件-CP

样件-CP checklist

顾客样品评审确认书
技术协议工程规范
材料规范评审
设计信息 checklist

设备需求表
工装需求表
新设备工装配置计划
设备安装验收移交单
工装夹治具验收单
量具试验装备要求
新增量具配置计划
新设备工装 checklist

新产品成本预算报告
项目可行性分析报告
小组可行性承诺
报价管理表
合同评审记录表
合同评审会议记录
审查
项目
意见
小组


项目组长
批准进行第三阶段(
会签过程设计和开发):  □同意  □暂停  □取消
总经理
批示：
QR-2-15

APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)
第三阶段：过程设计和开发
产品名称：
编制日期：2001 年
月
日
NO
工作内容
1
样件-制造计划
2
样件-生产质量记录
3
样件-状况确认记录
4
样件-全尺寸检验报告
5
样件-性能测试报告
6
样件-材质检测报告
7
样件-提交顾客认可
8
包装标准/规格制订
9
产品/过程质量 checklist

10  过程流程图

需要
时间
责任人

开始
计划完成
日期
日期

实际完成 日期
11  过程流程图 checklist


12  场地平面布置图
13  场地平面布置图
checklist

14  PFMEA

15  PFMEA checklist

16  CP 特殊特性明细表
17  试生产-CP


18  试生产-CP checklist


19  制订 SOP 作业指导书
20  制订 SIP 检验指导书
根据流程图,CP,FMEA 核
21  对 SOP/SIP-会议记录
22  产品试验项目清单
23  产品型式试验规程
24  产品外观检验规范
25  产品出厂检验规范
26  测量装置量检具清单
27  MSA 分析计划
28  Ppk 分析计划
29  包装作业指导书
30  第三阶段-审核表
备注
编制：
审核：
批准：
QR-3-01

APQP 样件-制造计划 日期:
年
月
日
项目编号: 产品名称



顾客名称
产品编号
生产数量
（pcs）
□ 样件制造
生产形态


□ 试 生 产：
□4H
□8H
□2TP
□
作业标准
□图纸  □样件-CP  □工艺草案  □参数表  □其它
制造车间
负 责 人
生产日期
生产记录
完成日期
质量记录
说
明
栏
作业前验证
验证结论
技术文件:□缺少 □齐全 生产设备:□故障 □完好 工装模具:□损伤 □完好 生产材料:□异常 □合格



□可以生产
□停止生产
签名
质量要求:□含糊 □明确
日期
备
1.
样件生产数量一般为 10～20 件或依客户需求以及保留需求而定;

注
2.
试生产件数一般为 500～2000 件或依客户需求而定.

编制：
审核：
批准：
QR-3-02

APQP 样件生产-鉴定表
第   页,共  页
项目编号:

产品名称
或零件名
图号
生产形态


□
样件生产 □批量生产


生产日期
□
试生产： □4H □8H □2TP
运行时间
各 工 序 生 产 情 况
工序
单件
编号  工序名称
操作人
投入数
合格数
1


2


3


4


5


6


7


8


生产过程描述(调试时间)：

时间
设备型号
工装
主要参数
  签字：            年  月  日  

检验者结论(存在主要问题及改进意见)(附检验报告)：
签字：                  年   月   日  

主管技术人员意见(问题及改进意见)(附工程能力指数)：:

签字：                  年   月   日  

车间意见(运行中存在的问题及改进建议):

项目负责人意见:



签字：                  年   月   日  

签字：                  年   月   日  



QR-3-02-01

项目编号：

APQP 样件-生产状况确认表-
产品名称
图号
客户名称
生产数量
生产形态



□样件生产 □批量生产


生产日期
□试生产： □4H □8H □2TP
运行时间
检查描述：
要做的调整：
模 具 状 况
原成型条件：
实际生产成型条件：
成 型 条 件
生产中质量情况：
量具检具状况：
生 产 情 况
测试状况：
确认结果：
产 品 性 能
生产主管：
质量主管：
技术主管：
QR-3-02-02

项目编号：

APQP 样件-注塑件生产运行鉴定表
零件名称
零件图号
产品材料
生产日期
生产人
设备型号
生产总数
合格数
不合格数
生产形态


□样件生产 □批量生产


每模时间
□试生产： □4H □8H □2TP □
运行时间
生产负责人意见(生产过程简述):

  签字：            年  月  日  

主管技术员意见(主要工艺参数):

签字：                  年   月   日  

质保部意见(产品质量情况评述):

签字：                  年   月   日  

车间意见(设备运转情况,生产运转情况):

签字：                  年   月   日  

项目组长意见(结论):

签字：                  年   月   日  



QR-3-02-03

尺寸报告
戴姆-克莱斯勒、福特和通用
样件批准-尺寸结果
总页数:
第  页 供方

零件号
检验机构名称
零件名称
项目
尺寸/规范
供方测量结果
合格
不合格
1995 年 5 月 CFG—1003
签字
职务
日期


QR-3-03

材料试验报告
戴姆-克莱斯勒、福特和通用
样件批准-材料试验结果
总页数:
第  页 供方

零件号
实验室名称
零件名称
试验
类型
材料规范编号/日期/规范
供方试验结果
合格
不合格
1995 年 5 月 CFG—1004
签字
职务
日期


QR-3-04

性能试验报告
戴姆-克莱斯勒、福特和通用
样件批准-性能试验结果
总页数:
第  页 供方

零件号
检验机构名称
零件名称
参考
编号
要 求


试验
试件
次数
数量


供方试验结果和试
验条件
合格
不合格
1995 年 5 月 CFG—1005
签字
职务
日期


QR-3-05

APQP 产品/过程质量检查清单
顾客或厂内零件号
项目编号 
.

问
题
是 否  所要求的意 见/措施


负责人  完成日期
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质
1
量保证或产品工程部门的帮助？
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联
2
络人？
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质
3
量联络人？
是否已使用克莱斯勒，福特和通用汽车公
4
司质量体系评定对质量体系进行了评定？
如下方面是否已明确足够的人员：
5
。控制计划要求？
6
。全尺寸检验？
7
。工程性能试验？
8
。问题解决的分析？
是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
9
。包括所有的雇员？
10  。列出被培训人员名单？
11  。提出培训时间进度？
对以下方面是否已完成培训？
12  。统计过程控制？
13  。能力研究？
14  。问题的解决
15  。防错？
16  。被识别的其它项目？
对每一个对控制计划来说非常关键的操作
17  是否都提供过程指导书？
每一个操作上是否都具备标准的操作人员
18  指导书？
操作人员/小组领导人员是否参与了标准
19  的操作人员指导书的制订工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20  。容易理解的工程性能规范？
21  。试验频率？
22  。样本容量？
23  。反应计划？
24  。文件化？
目测辅具
25  。是否容易理解？



修订日期 
.第 1 页，共 2 页
目测辅具(续)
26  。是否适用？
27  。可接近性？
28  。是否被批准？

问
题
是 否  所要求的意 见/措施


负责人  完成日期
29  注明日期并是现行的？
对于统计控制图表，是否有实施、维护和
30  指定及反应计划的程序？
31  是否有一适当,有效的根本原因分析系统？
是否已规定将最新图样和规范置于检测
32  点？
记录检验结果的合适人员是否具有表格/

33  记录本？
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34  。检测量具？
35  。量具指导书？
36  。参考样品？
37  。检验记录本？
38  对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？
所要求的测量系统能力研究是否已：
39  完成？
40  可接受？
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据
41  时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？
42  。被检验的特性？
43  。检验频率？
44  。样本容量？
45  。批准产品的指定位置？
46  。对不符产品的处理？
是否有识别、隔离和控制不符产品以防止
47  装运出厂的程序？
48  是否具有返工/返修程序？
49  是否具有对返修返工材料再验证的程序？
50  是否有合适的批次追溯性系统？
51  是否计划并实施对出厂产品的定期审核？
52  是否计划并实施对质量体系的定期评审？
53  顾客是否已批准了包装规范？
小组成 员会签


项目
修订日期 
.

组长
第 2 页，共 2 页
QR-3-06

 APQP 过程流程图
日期:
.
零件号:

日期(修订):

. 零件名称/描述:  
.
 第   页,共 
页
. 编制:

.
步骤
制
移
储
造
动
存

检
查
操作描述
等级
重要或关键产品特性 KCC
等级
重要或关键过程特性 KPC

◆
○
△
□
◆ 制造  ○移动  △储存  □检查
项目
备注
小组
各个过程必须用线连接
会签
-




项目 组长 签名
QR-3-07-01

APQP 过程流程图检查清单
顾客或厂内零件号
问
题
是
否
所要求的意见/

措施
负责人
完成日期
流程图是否说明了生产和检测
1
岗位的顺序？
是否具备所有合适的 FMEA

2
（SFMEA，DFMEA），并用 来协助制定过程流程图？
流程土是否与控制计划中的产
3
品过程检查相一致？
流程图是否描述怎样移动产
4
品，如：辊式输送机、滑动容 器等等？
该过程是否已考虑了拖动生产
5
系统/最佳化？
是否规定了使用前要识别和检
6
验返工产品？
由于搬运和外部过程生产的潜
7
在质量问题是否已被识别并被 纠正？
小组成 员会签



项目
修订日期
组长
第 1 页，共 1 页
QR-3-07-02

APQP 场地平面布置图检查清单
顾客或厂内零件号
项目编号           .
问
题
是
否
所要求的意见/

措施
负责人
完成日期
平面布置图是否明确了所有
1
要求的过程和检测点？
是否已考虑对每一操作中所
2
有材料、工装和设备清晰地 标识区域？
对所有设备是否已分配足够
3
的空间？
过程和检验区域是否具有：
4
。足够的尺寸
5
。足够的照明
。检验区域是否包括所需的设
6
备和文件
是否具有足够的：
7
。中间整备区域？
8
。贮备区域？
为防止误装不合格产品，是
9
否合理布置检测点？
为减少在操作中（包括外部 工艺）误用和混淆类似产
10
品，是否已制定了控制措 施？
是否保护材料使其免受上层
11
空间或气压搬运系统的污 染？
是否已提供了最终审核设
12
施？
是否有足够的控制以防止不
13
合格的进货材料进入贮存和 使用点？
项目小 组会签


项目
修订日期
组长
第
页，共  页
QR-3-08

过程潜在的失效模式及后果分析-PFMEA
（过程 FMEA）
 FMEA 编号：
项目名称：
过程责任部门：
页码：共
页第
页
车型年/车辆类型：
关键日期：
编制：
主要参加人：  
    FMEA 日期（编制）： 
（修订）


措施结果
过程功能 要求


潜在的 失效模式

严重
潜在的
程度
失效后果
数
S


级别 潜在失效的 起因/机理

频
不可
度  现行设计  探测
数
控制
度数
O
D


风险 顺序 数 R.P.N



建议措施

责任及 目标完
成日期
采取的措施

严重度数 频度数 不可 探测 度数

风险 顺序 数 R.P.N

QR-3-09-01

过程 FMEA 检查清单-PFMEA
顾客或厂内零件号
项目编号
问
题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
是否使用克莱斯勒、福特和通
1
用汽车公司的指南制定过程
FMEA？
所有影响配合、功能、耐久
2
性、政府法规和安全性的操作 是否已被识别并按顺序列出？
是否考虑了类似零件的
3
FMEA？
是否对已发生事件和保修数据
4
进行了评审？
对高风险序数的项目是否已计
5
划并采取了适当的纠正措施？
对高强度数的项目是否已计划
6
并采取了适当的纠正措施？
当纠正措施完成后，是否修改
7
了高风险序数项目的序数？
当完成设计变化时，是否修改
8
了高严重度数？
对以后的操作组装和产品，在
9
影响上是否考虑了顾客？
在制定过程 FMEA 时，是否
10
借助于保修信息？
在制定过程 FMEA 时，是否
11
借助于顾客工厂的问题？
是否已将原因描述为能固定成
12
控制的事物？
当找出主要因素时，是否规定
13
在下一操作前已对原因进行控 制？
项目小 组会签


项目
修订日期
组长
第 1 页，共 1 页
制定人：
QR-3-09-02

APQP 特殊特性-控制计划 (选用)



第 
页,共
页
□样件
□试生产
□生产 控制计划编号


主要联系人/电话
日期（编制）
日期（修订）
零件号/最新更改程度
核心小姐
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
供方/工厂批准日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
供方代号
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
编号
描述/说明
规范/公差
级别
图
示
QR-3-10

□样件
□试生产
□生产 控制计划编号


APQP 试生产-控制计划
第    页，共
页
主要联系人/电话
日期（编号）
日期（修订）
零件号/最新更改水平
核心小姐
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
供方代号
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/ 过程 编号


过程名称/

操作描述


生产设备


特 性
编号
产品
过程


特殊
特性
产品/过程
分类
规范/公差


法方
评价/测
样 本
量技术


控制方法


反应计划
容量
频率
参照过程流程图编号
识别流程图中过程制造用机器装置夹具工装


量检具试验装置
来源于图样材料标准制造装配要求
退货
参照用编号图样或工程标准中描述的产和产品特性具1

品特点或性能有因果关系的过程变量

抽样检查
操作名称


2
停线
如流程图和特殊特性清单
3
全检
标识隔离
返工
QR-3-11-01

APQP -A-8 试生产-控制计划检查清单
顾客或厂内零件号
项目编号
问
题
是 否  所要求的意见/措施  负责人  完成日期
在制定控制计划进是否使用了第 6 章
1  所述控制计划方法？
为便于特殊产品/过程特性的选择,是否
2  已识别所有已知顾客关注的事项？
控制计划中是否包括了所有特殊产品/

3  过程特性？
在制定控制计划时是否使用了
4  SFMEA，DFMEA 和 PFMEA？
5  是否明确需检验的材料规范？
控制计划中是否明确从进货(材料/零
6  件)到制造/装配(包括包装)的全过程？
7  是否涉及工程性能试验要求？
是否具备如控制计划所要求的量具和
8  试验装置？
9  如要要，顾客是否已批准控制计划？
供方和顾客之间的测量方法是否一
10 致？
项目小组
项目
成员会签
组长



修订日期
第 1 页，共 1 页
QR-3-11-02

文件编号：

标准作业指导书-SOP
工序名称/编号
设备名称
实施日期
制定/修定单位
版本版次
使用单位
作业过程及反应计划:备注栏标注特殊特性符号
序
号
工步名称


所需工具
及设备
作业要求/标准
操作说明
反应计划
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

制/修订
审  核
批  准
日
期
日  期
日  期



QR-3-12-01

标准检验指导书-SIP
第 
页,共
页
文件编号：
产品名称
型式规格
工序名称/编号
实施日期
记录表单
版本版次
制定/修定单位
使用单位
序
号
检查项目
额定值/标准
检测用具/精度
检查频率
操作说明
异常处理/反应计划


领工
品
班人
管
备注
1
□
□
■
2

3

4

5

6

7

8

9

10

说明1．□按规定检查无需记录  ■按规定检查需要记录
2．备注栏可标注特殊特性符号（本检验如需要时应附简


制/修订
审 核
批 准
图）
日  期
日 期
日 期


QR-3-12-02

会议记录
会议名称
项目小组会议-SOP/SIP 确认
第  三  次会议
会议时间
会议地点
会议主席
会议记录
出席人员
列席人员
召集部门
会议主席报告（会议议程）
    SOP/SIP 确认依据：
内
① 过程流程图
② 控制计划特殊特性清单
容
③ PFMEA
④ 控制计划
会
议
决
议
事
项
项
承办单位或 预计完成
次
决      议      内
容


①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

负责人

日期
备注
批示
QR-3-13
产品试验清单-试验室
日期：
年  月  日
项目编号： 产品名称：
NO
试验项目
测试标准
测试设备
试验规程
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



试验结果
(附报告单)



试验员
编制：
审核：
批准：
QR-3-14

测量装置量检具清单-APQP 编制日期：
年
月
日
项目编号： 产品名称：
NO
量检具名称
精度等级
检验项目
额定值
特性等级
工程别
备注
编制：
审核：
批准：
QR-3-15

量测系统分析计划-MSA
第    页,共
页
项目编号：
产品名称
产品型号
编制日期
零件名称
零件编号
零件图号
MSA 计划完成日期：
NO
检验项目
评价/测量技术
1
内径千分尺


特性
样本
类别
容量
评价方法
接受准则
评价人
双性
0-25/0.01mm
        10p
2
中心孔塞规

≤10%

R&R

70.25-70.35mm
        20p
小样法
零缺陷
3
游标卡尺
0-125/0.02mm
        12p
线性 line
≤10%

编
项目小组
制
成员会签


项目 组长
QR-3-16

初始过程能力研究计划-SPC
第  页,共 页
项目编号：
产品名称
产品型号
编制日期
零件名称
零件编号
零件图号
Ppk plandate:03.04.20
Ppk=Min{[(USLX-A(X))/(3*σ)],[ (A(X)-USLX)/(3*σ)]}
NO  研究特性  名义值  上限  下限


特性  样本
类别  容量
评价方法
接受准则  评价人
1
84p
游标 0-125/0.02
A(X)-Rchart
Ppk≥1.67
2
84p
外分 0-25/0.01
A(X)-Rchart
Ppk≥1.67
3
100p
目测
P-chart
4
100p
气门深度检具
P-chart

AVE P≤2.5%
AVE P≤1.2%
5


6


7


8


9


10

11

12

13

14

15

16

编
项目小组
制
成员会签


项目 组长
QR-3-17

APQP 第三阶段审核表（过程设计和开发）
项目编号：
审查日期：
第
页
项目描述：
共
页
项
目
呈交日期
检查日期
意  见
认可日期
样件-制造计划
样件-生产质量记录
样件-状况确认记录
样件-全尺寸报告
样件-性能测试报告
样件-材质检测报告
样件-提交顾客认可
包装标准/规格制订
产品程质量 checklist

过程流程图
过程流程图 checklist

场地平面布置图
平面布置图 checklist

PFMEA

PFMEA checklist

CP 特殊特性明细表
试生产-CP

试生产-CP checklist

制订 SOP 指导书
制订 SIP 检验指导书
核对 SOP/SIP-会议
产品试验项目清单
产品型式试验规程
产品外观检验规范
产品出厂检验规范
测量装置量检具清单
MSA 分析计划
Ppk 分析计划
包装作业指导书
审查
项目小


项目组长
意见批准进行第四阶段(
组会签产品和过程确认): □同意  □暂停  □取消
总经理
批示：
QR-3-18

产品名称：

APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)
第四阶段：产品和过程确认
编制日期：2001 年
月
日
NO
工作内容
1
试生产-制造计划
2
试生产-过程质量记录
3
试生产-状况确认记录
4
工作时间测算表
5    PPAP-尺寸结果报告
6    PPAP-材料试验报告
7    PPAP-性能试验报告
8    R&R、Linearity报告
9    Ppk分析报告
10
祥见PPAP职责清单
11
包装评价验证表
12
生产-CP


13   A-8生产-CP检查清单
14
产品质量策划总结认定
15
第四阶段-审核表


需要
时间
责任人


开始
计划完成
日期
日期


实际完成 日期
16


17


18


备注
编制：
审核：
批准：


QR-4-01

APQP 试生产-制造计划 编制日期:
年
月
日

项目编号: 产品名称



顾客名称
产品编号
生产数量
（pcs）
□ 样件制造
生产形态


□ 试 生 产：
□4H
□8H
□2TP
□
作业标准
□图纸  □样件-CP  □工艺草案  □参数表  □其它
制造车间
负 责 人
生产日期
生产记录
完成日期
质量记录
说
明
栏
作业前验证
验证结论
技术文件:□缺少 □齐全 生产设备:□故障 □完好 工装模具:□损伤 □完好 生产材料:□异常 □合格



□可以生产
□停止生产
签名
质量要求:□含糊 □明确
日期
备
3.
样件生产数量一般为 10～20 件或依客户需求以及保留需求而定;

注
4.
试生产件数一般为 500～2000 件或依客户需求而定.

编制：
审核：
批准：
QR-4-02

APQP 试生产-鉴定表
第   页,共  页
项目编号:

产品名称
或零件名
图号
生产形态


□
样件生产 □批量生产


生产日期
□
试生产： □4H □8H □2TP
运行时间
各 工 序 生 产 情 况
工序
单件
编号  工序名称
操作人
投入数
合格数
1


2


3


4


5


6


7


8


生产过程描述(调试时间)：

时间
设备型号
工装
主要参数
   签字：                  年   月   日  

检验者结论(存在主要问题及改进意见)(附检验报告)：
签字：                  年   月   日  

主管技术人员意见(问题及改进意见)(附工程能力指数)：:

签字：                  年   月   日  

车间意见(运行中存在的问题及改进建议):

项目负责人意见:



签字：                  年   月   日  

签字：                  年   月   日  



QR-4-02-01

APQP 试生产-注塑件生产运行鉴定表
项目编号：
零件名称
零件图号
产品材料
生产日期
生产人
设备型号
生产总数
合格数
不合格数
生产形态


□样件生产 □批量生产


每模时间
□试生产： □4H □8H □2TP □
运行时间
生产负责人意见(生产过程简述):

   签字：                  年   月   日  

主管技术员意见(主要工艺参数):

签字：                  年   月   日  

质保部意见(产品质量情况评述):

签字：                  年   月   日  

车间意见(设备运转情况,生产运转情况):

签字：                  年   月   日  

项目组长意见(结论):

签字：                  年   月   日  



QR-4-02-02

APQP 试生产-生产状况确认表
项目编号：
产品名称
图号
客户名称
生产数量
生产形态



□样件生产 □批量生产


生产日期
□试生产： □4H □8H □2TP
运行时间
模
检查描述：
要做的调整：
具 状 况
成
原成型条件：
实际生产成型条件：
型 条 件
生
生产中质量情况：
量具检具状况：
产 情 况
产
测试状况：
确认结果：
品 性 能
生产主管：
质量主管：
技术主管：
QR-4-02-03

APQP 工作时间测算表
第    页,共
页
项目编号:

产品名称
测算人
测算日期
运行时间
□4H 运行
□8H 运行
□2TP
□批量生产
工序时间测定记录
NO
工序/步名称
设备/工具
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



单位时
辅助工作及时间
间(S)



建议班
定额
备注
技术部门：
生产部门：
车间：


QR-4-03

尺寸报告
戴姆-克莱斯勒、福特和通用 生产件批准 PPAP-尺寸结果  总页数:  第  页 供方
零件号
检验机构名称
零件名称
项目
尺寸/规范
供方测量结果
合格
不合格
年  月 CFG—1003
签字
职务
日期


QR-4-04

材料试验报告
戴姆-克莱斯勒、福特和通用生产件批准 PPAP-材料试验结果总页数:  第 页
供方
零件号
实验室名称
零件名称
试验
类型
材料规范编号/日期/规范
供方试验结果
合格
不合格
年  月 CFG—1004
签字
职务
日期


QR-4-05

性能试验报告
戴姆-克莱斯勒、福特和通用生产件批准 PPAP-性能试验结果总页数:  第  页 供方
零件号
检验机构名称
零件名称
参考
编号
要 求


试验
试件
次数
数量


供方试验结果和试
验条件
合格
不合格
年
月 CFG—1005
签字
职务
日期



QR-4-06

生产件批准程序职责分配表-PPAP
项目名称：
项目编号：
序
号
提交所要求工作
可销售产品的设计记录

责任
记录/样品
部门
保存部门
备注
  1     -
对于专利部件/详细资料
-
对于所有其它部件/详细资料

不适用
不适用
 
不适用 

2
工程更改文件，如果有
技术部
技术部
顾客、技术部
3
工程批准
技术部
技术部
顾客、技术部
  4     设计 FMEA 

不适用
不适用
 
不适用 

5
过程流程图
生产部
技术部
生产车间使用
工艺、生产、质量、
6
过程 PFMEA
技术部
技术部
7
零件图纸及尺寸结果
质保部
技术部
材料试验结果
8
性能试验结果
质保部
技术部
9
初始过程能力研究 PPK
技术部
技术部

技术人员使用
顾客、质量、技术人 员使用
顾客、质量、技术人 员使用
技术、质量、生产人 员使用
10
测量系统分析研究 MSA
质保部
技术部
技术、质量人员使用
11
具有资格的试验室文件
质保部
质保部
质量人员使用
生产车间、技术、质
12
控制计划
项目组
技术部
13
零件提交保证书 PSW
技术部
技术部

量人员使用
所有结果均符合顾客 要求后签署
 14    外观件批准报告 AAR 如果适用 
质保部
技术部
技术、质量人员使用
散装材料要求检查清单
 15    仅适用于散装材料的 PPAP
不适用
不适用
不适用 

16
提交批准的样品
技术部
质保部
顾客
技术部使用
17
标准样品保存
技术部
技术部
18
检查、装配辅具
质保部
质保部
19
符合顾客特殊要求的记录
技术部
技术部

标准样品一览表
质量、生产人员使用 检查装配辅具清单
技术部使用 顾客特殊要求一览表
编制：
审核：
批准：
QR-4-07

包装评价验证表-APQP
评价日期：

编号： 产      品      资      料


产品名称
型式规格
包装方式
□纸箱
□纸塑箱
□周转箱
□薄模封装
防护手段
□护圈
□纸板
□海绵
□木板
□碎绵
叠放高度
□五层
□六层
□≤1.2M
□≤1.5M
□≤1.8M

栈板规格
□木栈板  □塑料栈板  □铁栈板
评      价      方      式


运输方式
□空运
火车
汽车
船运
□集装箱
所需时间
天
小时
运输目的地
运输里程
公里
评价结果（模拟运输过程）
评      价      描      述


包装是否破损
□ 是
□ 否
包装是否变形
□ 是
□ 否
包装标识清晰
□ 是
□ 否
产品是否损坏
□ 是
□ 否
防护是否有效
□ 是
□ 否
配件是否散落
□ 是
□ 否
评      价      结      论
改      进      项      目


此  产  品 包装方式


□可以投入使用
□不可投入使用
□须改进后使用
评审小组会签
项目主管：
制表：
QR-4-08

□样件
□试生产
□生产 控制计划编号


生产-控制计划-APQP
第 
页，共
页
主要联系人/电话
日期（编号）
日期（修订）
零件号/最新更改水平
核心小姐
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
供方代号
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/ 过程 编号


过程名称/

操作描述


生产设备


特 性
编号
产品
过程


特殊
特性
产品/过程
分类
规范/公差


法方
评价/测
样 本
量技术


控制方法



反应计划
容量
频率
参照过程流程图编号
识别流程图中过程制造用机器装置夹具工装


量检具试验装置
来源于图样材料标准制造装配要求
退货
参照用编号图样或工程标准中描述的产和产品特性具1

品特点或性能有因果关系的过程变量

抽样检查
操作名称


2
停线
如流程图和特殊特性清单
3
全检
标识隔离
返工
QR-4-09-01

A-8 生产-控制计划检查清单-APQP
顾客或厂内零件号
项目编号
问
题
是 否  所要求的意见/措施  负责人  完成日期
在制定控制计划进是否使用了第 6 章
1  所述控制计划方法？
为便于特殊产品/过程特性的选择,是否
2  已识别所有已知顾客关注的事项？
控制计划中是否包括了所有特殊产品/

3  过程特性？
在制定控制计划时是否使用了
4  SFMEA，DFMEA 和 PFMEA？
5  是否明确需检验的材料规范？
控制计划中是否明确从进货(材料/零
6  件)到制造/装配(包括包装)的全过程？
7  是否涉及工程性能试验要求？
是否具备如控制计划所要求的量具和
8  试验装置？
9  如要要，顾客是否已批准控制计划？
供方和顾客之间的测量方法是否一
10 致？
项目小组
项目
成员会签
组长



修订日期
第 1 页，共 1 页
QR-4-09-02

产品质量策划总结和认定-APQP 产品名称：

零件号： 
日  期： 顾客：
制造厂：
1．初始过程能力研究


数
量
要  求
可接受
未定*
   Ppk—特殊特性
5 项                  300psc
NG 数
2．控制计划批准（如要求）
被批准：是/否*    批准日期
3．初始生产样品特性类别
尺寸 外观 试验室 性能
4．量具和试验装置 测量系统分析 特殊特性
5．过程监测 过程监测指导 过程单 目视辅具
6．包装/发运
包装批准


数
量
样 品
每一样品的特性
可接受
未定*
20psc              35 个               35 个
20psc               7 项                 7 项
1psc                1 项                 1 项
2psc                2 项                 2 项
数
量
要  求
可接受
未定*
17 项                  17 项
5 项                    5 项
数
量
要  求
可接受
未定*
12 份                  12 份
1 张                    1 张
3 个                    3 个
数
量
要  求
可接受
未定*
□是□否接受
□是□否需要
7．认定


装运试验
□是□否接受
□是□否需要
小组成员/职务/日期                       小组成员/职务/日期
     小组成员/职务/日期                       小组成员/职务/日期
     小组成员/职务/日期                       小组成员/职务/日期
*为跟踪进展情况，需要制定一个措施计划。


QR-4-10

第四阶段审核表（产品和过程确认）-APQP
项目编号：
审查日期：
第
页
项目描述：
共
页
项目
呈交日期
检查日期
意  见
认可日期
试生产-制造计划
试生产-质量记录
试生产-确认记录
工作时间测算表
PPAP-尺寸结果报告
PPAP-材料试验报告
PPAP-性能试验报告
R&R、Linearity报告
Ppk分析报告
祥见PPAP职责清单
包装评价验证表
生产-CP

A-8生产-CPchecklist

质量策划总结和认定
审查
项目
意见
小组


项目组长
批准进行第五阶段(
会签反馈评定和纠正措施):□同意 □暂停 □取消
总经理
批示：
QR-4-11

工作保证计划(项目责任矩阵表)-APQP
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
日期：
年
月
日 产品名称：
NO
工作内容
1
制造过程质量记录
2   Cpk分析报告


需要
时间
责任人


开始
计划完成
日期
日期


实际完成 日期
3
持续的循环改进过程Cpk


4
顾客质量反馈单
5
顾客满意度调查表
6
供货质量PPM统计表
7
动态PFMEA预防措施
8
顾客访问报告
9
年度服务报告
10  产品品质规划报告书
11  第五阶段-审核表
12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


备注
编制：
审核：
批准：



QR-5-01

顾客质量反馈单-生产后的活动
日期：  年 月 
日
编号： 客户名称


联 系 人
客户地址
电话/传真
反馈方式
回馈日期
客户反馈内容记录：
流程：客户反馈问题→接获人记录→转营销部主管→确认并处理。
记录人
营销部经理


QR-5-02

顾客质量反馈单-生产后的活动
日期：  年 月 
日
编号： 客户名称


联 系 人
客户地址
电话/传真
反馈方式
回馈日期
客户反馈内容记录：
流程：客户反馈问题→接获人记录→转营销部主管→确认并处理。
记录人
营销部经理


QR-5-02

顾客确认章
顾客满意度调查表-生产后的活动
编号：
顾客名称
负责人员
调查日期
调查人员
满意度请打“√”表示（顾客填写部分）
序
号
调查项目


满意
较好
尚可
较差
10           8
6
4



不予
说明理由
置评
1
型录技术资讯提供
2
估、报价合理性
3
送样、试做配合性
4
合同执行的情况
5
提供产品使用情况
业务人员的责任心
6
和工作能力
解决问题的速度及
7
效果
8
紧急供货反应能力
9
服务人员专业知识
10
对企业信誉及形象
得
与同行相
顾客
分
比较而言
□ 较好
□ 持平
□ 较差
签名
工作流程：供方→顾客→供方→营销部分析→制订措施→营销部确认效果
顾客满意度
承办
情况分析
日期
企业的改进
承办
措施及效果
日期
审核：
批准：
QR-5-03

顾客访问报告-生产后的活动
编号：
顾客名称
被访部门
访问日期
被访人员
零件编号
主要配套零件
供货数量 pcs /年
访问调查记录
质量状况
产品交付
产品成本
服务情况
顾客潜在 需求
营销员签名
营销部经理 

QR-5-04

年度服务报告-生产后的活动
年别：

编制日期： 年度服务质量综述
参考
资料
1.访问报告 2.顾客质量反馈单 3.顾客满意度调查表 4.顾客抱怨处理单
下年度服务改进措施
报告人：
审核：
QR-5-05

产品品质规划报告书-APQP
客户名称：
项目编号： 产品名称

产品规格
所属车型
规划日期
顾客的要求和期望（附评审记录）
NO
项目
状况
判定
1
初始过程能力分析
依 Ppk 计划测定 Ppk 均大于 1.67 的报告            OK

初
尺寸检验
尺寸结果报告（PPAP 第Ⅲ版表格）                   OK

期
材质报告
材质结果报告（PPAP 第Ⅲ版表格）                   OK

样
品2
性能试验
性能测试结果报告（PPAP 第Ⅲ版表格）            OK

特
外观报告               AAR 外观件批准报告（PPAP 第Ⅲ版表格）       OK

性
实验室分析
测试范围、设备标定、试验规程                          OK

3
量测系统分析 R&R
依 MSA 计划均符合要求或已做相应分析              OK

成本预估
新产品成本预算表                                               OK

成
本4
新增工装、设备
控制新增的工装、模具、设备价格/或成本          OK

外协
要求分包方降低成本报价的选择                          OK

过程流程图
工序编号、流程、产品/过程说明、特性等级       OK

过
场地布置图
定置管理、物流方向（减少搬运的设想）           OK

程
PFMEA
动态 FMEA 预防及持续改进过程的记录              OK

审5

重要特性:▽◇
特性清单、流程图、PFMEA、CP、SOP/SIP       OK

核
SOP/SIP 标准书
根据产品/过程复杂程度制订，见 CP 描述           OK

控制计划
进料过程最终,例试,包装,全尺寸,出货控制           OK

6
产品包装/运输
模拟实际运输和包装情况进行评价的报告           OK

7
最终评估
阶段性的检查清单,产品质量策划总结和认定       OK

策划的有效性
已转入正常生产阶段运转状况良好                      OK

8
成本的控制
除新增的模具成本外其它均采用原有设备           OK

时间进度的控制
按客户要求的时间开发成功并如期交货               OK

质量策划小组成员签核
小组成员
职称
日期
小组成员
职称
日期
制表：
项目主管：
QR-5-06

第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）-APQP
项目编号：
审查日期：
第
页
项目描述：
共
页
项目
呈交日期
检查日期
意  见
认可日期
制造过程质量记录
Cpk分析报告
持续的循环改进过程
顾客质量反馈单
顾客满意度调查表
供货质量PPM统计表
动态FMEA预防措施
顾客访问报告
年度服务报告
产品品质规划报告书
审查
项目
意见
小组


项目组长
批准完成项目开发:


会签□同意  □整改再呈交  □归档(经验数据)
总经理
批示：
QR-5-06

�











