## Slide 1: 北区技术部新产品导入流程
计划
开发
交付
概念

## Slide 2: 第一步：规划阶段
规划组
技术部负责人
技术总监
产品总监
交付总监
运营经理
产品经理
需求经理
想法
想法
想法
想法
想法
想法
想法
需求评估

## Slide 3: 第二步：概念阶段
规划组
依据规划组的需求产出项目概念
项目概念开工会
评
审
评
审
评
审
市
场
需
求
技术需求
产品需求
交付需求
运营需求
评
审
需
求
评
审
形成初步产品概念
概念实施可行性分析
概念可行性评审
否决
立项
项目预备会

## Slide 4: 第三步：设计阶段
项目预备会
产品立项
可行性分析
技术立项
可行性分析
交付立项
可行性分析
运营立项
可行性分析
制定项目计划
制定项目计划
制定项目计划
制定项目计划
评审
评审
评审
评审
项目总计划评审
产出物：产品规格说明书
产出物：技术解决方案
产出物：产品实施方案
产出物：产品验收方案

## Slide 5: 第四步：研发阶段
技术
产品
原型开发
产品规格说明书
技术解决方案
评审
运营
交付
评审
开发
测试
评
审
评
审
评
审
内
部
D
E
M
O
技术
产品
交付
内部评
审
任务：试运行的技术支持
任务：产品操作手册
任务：功能验证
交付DEMO
运营验收

## Slide 6: 第五步：交付阶段
运营验收
不合规
合规
技术
产品
交付
评
审
修订
否决
开发
合理理由
终验评审
产品发布
交付实施
运营推广