彩盒部TPM项目第二批项目

	序号
	项目
	内容
	备注（责任人/日期）

	1
	样板机看样台工作台翻新与加固
	1、工作台翻新
	张耀宗/3月31日前

	
	
	2、工作台加固
	设备管理部/（翻新后）

	2
	BZ20安全门玻璃更换
	更换玻璃门
	设备管理部

	3
	宣传项目
	详见《宣传计划书》
	黄锦涛/3月28日

	4
	样板机凌乱线、管整理
	凌乱线、管整理
	机台、设备管理部/3月28日前

	5
	第一批项目成果展示
	展示成果、宣传思想、培养意识
	张耀宗、宣传组/3月27日前

	6
	样板机外壳保养指引
	编制《外壳保养指引》
	张耀宗/3月28日前

	7
	风泵加装外壳
	风泵加装外壳
	设备管理部

	8
	宣传组TPM培训
	TPM基本思想与方法培训
	张经理/3月25日

	9
	交接记录本放置筐制作
	交接记录本放置筐制作
	张耀宗/3月28日前

	10
	BZ20输纸台有机玻璃面制作
	制作放置电化铝的有机玻璃面
	张耀宗/3月28日前


