总装车间标准化作业实施纲要
针对总装车间实际情况，现编制了总装车间标准化实施纲要如下：
1、 标准化准备阶段

作业标准化的直接对象是一线的操作者，一线员工的参与程度和配合程度直接影响标准化作业的成败。在整个标准化作业推行过程中，要将培养员工的标准化作业意识为其中一个工作重点，使其明白标准化作业的重要性和必要性，鼓励员工参与到标准化作业过程中。

（一）总装车间标准化宣传活动，在员工休息区设立学习宣传专栏，普及员工标准化知识，增强员工标准化意识。创办标准化知识普及月刊，以标准化知识，优秀标准化案例为主要内容，用生动形象，浅显易懂的形式在基层普及标准化知识，提高员工的素质。
（二）加强对工段长和班组长的有关标准化作业的培训，增强标准化作业意识，为标准化作业的推广固化打好基础。
（三）标准化作业主要是对作业过程的分析和研究，在工作全面开展之前，必须对涉及车型的装配工艺要有基本的了解，对作业三表所涉及的内容要预先进行熟悉掌握，对发现的问题及时进行整理。
2、 作业标准制定阶段 
（一）拍摄标准化作业视频

使用DV或者其他的摄像设备在生产现场对工人的实际操作进行跟踪拍摄（并对拍摄过程中发现的问题进行及时的记录），拍摄的视频不仅是我们对作业流程进行分析的资料，也可以作为员工培训的素材，在拍摄视频的过程中需要注意的有：

1．拍摄之前和操作者简单沟通，使得其了解拍摄目的。消除紧张情绪，同时要求操作者作业规范，穿戴整齐。

2．拍摄过程选取作业者的一个完整作业周期，一般从拿取零部件开始，直至作业完成、准备拿取新的零部件结束。

3．拍摄中主要拍摄作业者的手部动作，若无必要，无需着重拍摄操作者的脸部表情，以避免使其产生心理压力。

4．拍摄中若发现操作者有明显违章操作，应该及时提出，现场纠正。
5．拍摄前应向班组长确认班组人数，是否缺员。
（二）编辑视频和修改作业指导书

对所拍摄的作业视频进行编辑，应结合作业指导书和工艺卡片，对视频中的作业进行注解并添加注意事项，同时，结合实际的作业内容，对作业指导书也进行相应的修改，使作业指导书的内容更加合理，数据更加科学，具有实际而广泛的指导性，使得视频的作业内容和作业指导书能够对应和统一。在每组作业指导书编辑完成后，要求班组长进行审核确认，对作业指导书的可行性做出判断，对不合理问题提出整改意见。
（三）现场调查表

现场调查表是对生产现场的一些不合理现象进行简单记录，根据人机工程学和动作经济性原理对员工操作进行分析，并提出改善意见。在整个拍摄视频和编辑视频的过程中，这个工作都可以同步进行，必要时拍摄问题图片以辅助说明问题。在整个发现问题和提出改善意见的过程中，先不要过多考虑问题和改善意见的可操作性，有想法尽管先提出，后期再进行讨论和分析。同时现场问题的调查是针对于标准化作业全过程的，在整个标准化作业过程中要以发现和纠正不合理现象作为其中一个工作重点。

（四）工位时间平衡图

通过对现场拍摄的视频以及优化后的作业指导书进行分析，统计每个工位的作业时间，得到工位时间平衡图。通过工位时间平衡图，可以找到瓶颈工位，进而深入分析，找出产生瓶颈工位的原因，进而消除瓶颈工序，使生产线趋于平衡。需要注意的是作业时间应该是经过三次以上测量所得实际时间的均值，这样可以适当减少偶然因素对研究结果造成的影响。
3、 作业标准审核阶段

审核优化后的作业指导书和编辑好的视频。主要检查工艺的正确性和符合性以及作业内容的完整性，对有问题的地方及时进行修改；其次对工位平衡图中筛选出的工位时间超出节拍或者工时严重不足的工位进行现场确认，对与实际不符的工位作业指导书要及时进行修改。审核过程要求技术人员和班组长及一线操作者共同参与，作业标准在班组长审核确认后才能实行。
4、 作业标准试行阶段
作业标准的试行分两个阶段进行：
（一）班组试行阶段

在全体班组中选出一个操作比较成熟，人员分配比较稳定的班组进行标准化作业试行。试行班组的选择采取自愿原则，对积极参加试行的班组要有一定奖励。试行过程中如果发现作业内容不符合实际情况或工艺错误等问题，要严格按照总装车间作业变更流程进行（详见附录一）。在试行过程中标准化工程师要随时跟踪试行情况，给基层建立一个良好的信息反馈渠道，及时发现并记录试行过程中出现的问题。试行周期时间根据实际试行情况确定，一般为一个月。
（二）工段试行阶段
作业标准经过班组试行通过后，将进一步优化后的作业标准在试行所在班组的整个工段内试行推广。试行过程中要不断优化和完善作业标准，增强其合理性和可行性。
5、 作业标准固化推广阶段

在试行阶段确定的作业标准审核通过后，将其推广到其他工段。作业标准确认发行以后，要监督工段执行，定期对作业符合度进行检查，对拒不按照作业标准作业的操作者进行相应处罚。对于推广过程中出现的有关作业标准的问题，通过作业变更流程进行收集处理。作业标准推广过程中要在整个生产系统进行标准化推广，包括物流，设备等方面，以便给作业标准化提供支撑。
6、 标准化作业循环优化阶段

从工业工程角度来说，优化是无止境的，在作业标准推广以后，随着生产的持续开展，由于车型的更改，工艺的变化，物流的调整等，我们都需要对作业标准进行及时的更新；同时，就推出的作业标准本身来说，它也不可能是最优的，在实际运用过程中，作业标准肯定会有可以进一步优化的地方。因此应该对作业标准不断的进行更新和优化，用时间分析和方法研究知识对作业标准进行细致的分析研究，进一步改善不合理的操作内容，从而实现降低成本，提高作业效率和产品质量的目的。
编制：总装车间IE小组

总装车间标准化实施流程图
	标准化实施流程
	主要完成内容
	负责单位
	备注

	
	1、总装车间标准化宣传活动
2、工段长和班组长的培训
3、熟悉工艺内容
	生产工段

综合办公室

IE小组
	全员参与是标准化作业成败的关键

	
[image: image1]
	1、拍摄标准化作业视频
2、编辑视频和修改作业指导书
3、现场调查表
4、工位时间平衡图
	技术组

生产工段

IE小组
	作业指导书与视频的统一，作业内容完整无遗漏

	
	1、主要审核工艺和作业指导书合理性

2、要求技术人员和一线班组长共同参与
	技术组
生产工段

IE小组
	作业标准要尽量科学合理

	
	1、班组试行阶段

2、工段试行阶段

3.、收集试行过程中的问题，优化作业标准
4、作业变更控制流程
	技术组

生产工段

IE小组
	要有有效的控制手段和信息反馈渠道

	
	1、将试行通过后的标准推广到所有工段

2、作业指导书符合性检查

3、作业变更控制流程
	技术组

生产工段

IE小组
	强调作业标准的执行力度

	
	1、用IE七大手法优化作业标准
2、达到整个生产系统的标准化
	技术组

生产工段

IE小组
	持续进行精益改善


6、标准化作业循环优化





5、作业标准固化推广





4、作业标准试行





Y





N





3、标准审核阶段





Y





N





2、标准制订阶段





1、标准化准备阶段















































